**31.08.2017г. №37**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ТУРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр., руководствуясь Уставом МО «Тургеневка»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план – график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения;

2. Назначить ответственного за выполнение мероприятий, реализацию поручений, предусмотренных в плане – графике, заместителя главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевича В.В.;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник МО «Тургеневка», разместить на официальном сайте муниципального образования «Тургеневка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Тургеневка».

В.В.Синкевич

Приложение

к постановлению

Главы МО «Тургеневка»

от «31» августа 2017 г. №37

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее – Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | 15 декабря 2017 года | Зам. главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевич В.В. | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 года | Зам. главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевич В.В. | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | Постоянно | Зам. главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевич В.В. |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | Июнь – декабрь 2019 года | Зам. главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевич В.В. |  |
| 5. | Информационно – разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Зам. главы администрации МО «Тургеневка» Тюшкевич В.В. |  |